## Slide 1
PARKQ
Alunos: Gabriel Domingos
Mateus Clemer
Matheus Adriano Pereira

## Slide 2
Projeto das telas

## Slide 3
Requisitos funcionais
RF 01 - O sistema deve manter usuários;
  Conforme cronograma ainda não chegamos nesta etapa;
RF 02 - O sistema deve manter atrações dos parques;
  Concluído
RF 03 - O sistema deve permitir gerenciamento de filas para o administrador;
  Conforme cronograma ainda não chegamos nesta etapa;
RF 04 - O sistema deve permitir para usuários finais a entrada na fila;
  Parcialmente, falta implementar leitura de QRCode e integrar backend
RF 05 - O sistema deve permitir o cancelamento do lugar na fila ao usuário;
  Parcialmente, falta implementar leitura de QRCode e integrar backend

## Slide 4
Requisitos funcionais
RF 06 - O sistema deve mostrar ao usuário seu lugar e código da fila em tempo real;
  Conforme cronograma ainda não chegamos nesta etapa;
RF 07 - O sistema deve permitir ao usuário a entrada no brinquedo com uma verificação;
  Parcialmente, falta implementar leitura de QRCode

## Slide 5
Requisitos não funcionais
RNF 01 - O sistema operacional do dispositivo deve ser android
RNF 02 - O sistema deverá funcionar com conexão móvel
RNF 03 - O sistema deverá localizar a posição do usuário via GPS do dispositivo móvel
  Conforme cronograma, ainda não chegamos nessa etapa
RNF 04 - A verificação da fila deve ser feita em seu dispositivo móvel
  Parcialmente, falta implementar backend de gerenciamento das filas

## Slide 6
Cronograma
Etapa 1
  Ter a estrutura do projeto Front-End funcional
  Ter a estrutura do projeto Front-End funcional
Etapa 2
  Ter todas as telas do Front-End prontas e preparadas para integração com Back-End;
  Ter a estrutura do projeto Back-End funcional já integrada com a tela Home.
  Ter um Hello World do RNF 03 e RNF 04
Entrega
  Todas as telas funcionais e integradas com o Back-End;
  O RNF 03 e RNF 04 devem estar funcionais e integrados a aplicação.
  Ter preload dos dados de forma local.

## Slide 7
Dificuldades encontradas até aqui
Ainda não conectamos e geramos o banco na plataforma Heroku, como planejado.